**Утвержден Собранием активистов ТОС «Второй участок» Никольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области.**

**от 18 января 2023 года**

**План работы на 2023 год по реализации проекта ТОС «Второй участок» «Устройство уличной сцены у здания Дома культуры села Никольское»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки начала и окончания (мес., год) | Ответственное лицо |
| Обеспечить выполнение ООО «Евро Свет» рабочей документации по наружному освещению символического военно-мемориального объекта «Памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны в селе Никольское Аннинского района», направленной на обеспечение безопасной,надежной, энергосберегающей эксплуатации уличного электрического  оборудования.  Выполнение работ по разработке проекта и рабочей документации | 20.04.2023-23.04.2023 | Подготовить для подрядчика ведомость чертежей наружного электроосвещения, план прокладки наружного освещения, план прокладки кабельных линей в траншее, план установки светильников, план расположения заземляющего устройства с учетом требований, направленных на обеспечение безопасной и надежной эксплуатации оборудования  Исаев М.М., Исаева Н.А. |
| Привести 437 метров квадратных в соответствие к современным требованиям по уровню благоустройства территории символического военно-мемориального объекта «Памятникпогибшим воинам в годы Великой Отечественной войны в селе Никольское Аннинского района»  Весеннее благоустройство территории  символического военно-мемориального объекта «Памятникпогибшим воинам в годы Великой Отечественной войны | В период с 27. 04 2022 по 30.04 2022 года | Обеспечение инвентарем рабочих групп , приобретение материала, саженцев цветов , высаживание цветов в вазоны, прополка цветника  Приобрести за средства ТОС бензина, лески, перчаток, краски  Покраска памятника.  Демонтировать аварийный световой столб и вывезти порубочные материалы.  Исаев М.М., Свиридов А.А. |
| Установить соответствующее нормам и стандартам, сертификатам, действующие на территории РФ оборудование наружного освещения символического военно-мемориального объекта «Памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны в селе Никольское Аннинского района» путем прокладки кабельной трассы, устройства подсветки из 4-х прожекторов и 8 светильников. | 01.06-15.06.2023 | Закупка материалов для устройства наружного освещения Памятника.  Разбор грунта, прокладка кабельной трассы, устройство подсветки и установка светильников, подключение к электрической сети, согласно требованиям рабочего проекта  Свиридов а.а. |
| Способствовать сохранению памяти об участниках Великой Отечественной войны села Никольское у разновозрастных жителей путем проведения патриотических мероприятий, акций на территории символического военно-мемориального объекта в дневное и вечернее время.  Проведение патриотической акции «Свеча Памяти», патриотического мероприятия у Памятника в вечернее время «Дорогами войны» | 22.06.2023-24.06.2023 | Привлечь к посещению военно-мемориального объекта жителей и гостей села не только в дневное, но и вечернее время  Подрез С.М. |
| Привести 437 метров квадратных в соответствие к современным требованиям по уровню благоустройства территории символического военно-мемориального объекта «Памятникпогибшим воинам в годы Великой Отечественной войны в селе Никольское Аннинского района»  Летнее благоустройство территории  символического военно-мемориального объекта «Памятникпогибшим воинам в годы Великой Отечественной войны | 02.06.2023-31.08.2022 | Полив цветов в вазонах, высаженных осенью саженцев роз и туй, прополка, окос прилегающей территории, уборка сухой травы.  Контроль за функционированием подсветки Памятника и освещения прилегающей территории.  Свиридов А.А. |
| Расширить число заинтересованных партнеров во время подготовки и реализации проекта.  Работа с финансовыми партнерами, ООО «Евро Свет»  Работа с финансовыми партнерами | 13.05.2023-01.06.2023 | Заключение договоров с финансовыми партнерами ,ООО «Евро Свет»  обеспечение финансового сопровождения проекта на условиях софинансирования  Исаев м.м. |
| Привести 437 метров квадратных в соответствие к современным требованиям по уровню благоустройства территории символического военно-мемориального объекта «Памятникпогибшим воинам в годы Великой Отечественной войны в селе Никольское Аннинского района»  Осеннее благоустройство территории  символического военно-мемориального объекта «Памятникпогибшим воинам в годы Великой Отечественной войны» | 01.09.2022-14.10.2022 | Обрезка роз. Очистка цветника и вазонов от сухой растительности. Контроль за функционированием подсветки Памятника и освещения прилегающей территории. Замена энергосберегающих лампочек. По мере необходимости. |